RepairFlow – Fallstudie Systemanalyse, WWI25B4 Gruppe 1

Was die Gruppe noch tun MUSS – Stand 05.10.2026 (nach dem Komplettcheck, E-17)

Dieses Blatt ist die Aufgabenliste für die Gruppentermine am 15.10. und 22.10. und für die Abgabe am 13.11.2026, 23:59 Uhr (Präsentation: 27.10.2026, 09:00 Uhr, Raum B458). Alles, was sich mit Skripten erledigen ließ, ist bereits erledigt (Abschnitt 3). Übrig sind die Punkte, die Zugänge, Werkzeuge auf euren Rechnern oder eure eigenen Inhalte brauchen.

# 1 Pflichtaufgaben

| # | Aufgabe | Wer | Bis | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Branch pushen und mergen – der Stand mit E-16 und E-17 liegt nur auf Kilians Laptop (Branch feature/komplettcheck-e17). Ohne Push hat niemand die aktuellen Modelle. | Kilian | sofort | Befehle siehe Abschnitt 2 |
| 2 | Korrekturen bestätigen (E-15, E-16, E-17) – Adrian als Product Owner und die Gruppe nehmen die Änderungen ab oder kippen sie. Insbesondere: alle Rückgaben über Prozess 08, Lagergebühr nach der dritten Abhol-Erinnerung, Mahnung nach 14 Tagen, Akteur Servicemitarbeiter, UC19 Retoure. | alle, Abnahme Adrian | 15.10. | Entscheidungslog E-07 schließen; Beschluss in doku/03-entscheidungen.md eintragen |
| 3 | UML-WWI25B4-Gruppe1.vpp erzeugen – Pflichtabgabe, existiert noch nicht. uml/modell.xmi in Visual Paradigm importieren, Klassen- und Use-Case-Diagramm aufziehen, die sechs Sequenzdiagramme als Unterdiagramme der Use Cases anlegen, Commit auf den VP-Teamwork-Server (Lehre-VPN), lokale Kopie als .vpp sichern und in uml/ einchecken. | Kilian | 15.10. | Anleitung: uml/README.md; Lebenslinien mit Klassen verknüpfen, dann bietet VP die Operationen an |
| 4 | BPMN im Camunda Modeler speichern und in die Camunda Cloud laden – alle zehn Dateien tragen noch den Exporter unseres Generators. Jede Datei öffnen (Camunda 8), Problems-Panel prüfen, einmal speichern, in die vorbereiteten Unterordner der Camunda Cloud hochladen (Namen 01-Sofortdiagnose … 10-Retoure). Danach python3 tools/pack_bpmn.py ausführen und das ZIP einchecken. | Maxi | 15.10. | Pflicht laut Ablauf („Camunda Cloud als Artefakt-Repository") |
| 5 | Platzhalter in der Doku füllen – gelb markierte Stellen „[Gruppe: …]": Kapitel 1 Beiträge je Person (Pflicht laut Ablauf: wer hat was erarbeitet) und KI-Nutzungserklärung, 3.3 Review-Ergebnisse, 4.1 Kommunikationskanal, 4.3 Trello-Screenshot und Sprint-Ergebnisse, 6 Herausforderungen in der Gruppenarbeit, 7.1 weitere Dozentenrückmeldungen, 7.2 Fazit. | Nina (Text), alle (Zulieferung) | 22.10. | Text an Kilian/Claude geben, wird in tools/doc.js eingebaut; PDF neu erzeugen |
| 6 | Trello-Board anlegen und Screenshot liefern – Board „RepairFlow – Fallstudie SYAN WWI25B4 G1" mit einer Liste je Termin; Screenshot vom Stand 15.10. für Doku 4.3 und Folie 16. | Kilian / Jakob | 15.10. | Karten-Vorlagen liegen im Claude-Projekt (Trello-Karten-CopyPaste.md) |
| 7 | QA-Checkliste bestätigen – doku/qa-checkliste.md ist ein Entwurf; Jakob prüft, ergänzt und nutzt sie für die Abnahme jedes Artefakts. Dann ist die „QA-Checkliste", die Doku 3.3 und 4.3 erwähnen, tatsächlich vorhanden. | Jakob | 15.10. |  |
| 8 | Präsentation fertigstellen – Trello-Screenshot auf Folie 16, Sprechernotizen auf den Folien 1, 2, 4, 7, 16, 17, 18, 19, Probelauf mit Zeitmessung (15–20 Minuten, alle sprechen), PDF-Export. | Jakob (Folien), alle (Notizen) | 22.10. (Generalprobe) | Sprecherzuordnung steht auf Folie 20 |
| 9 | Dozent informieren – Wechsel der Ansprechperson (Maximilian → Nina) mitteilen; Termine 05.10./15.10./22.10. gegen Rapla prüfen; die offenen Fragen aus doku/04-dozenten-feedback.md beim nächsten Coaching stellen (zählen nur die Aktivitäten im Werkstatt-Pool? Kunde als eigener Prozess in Ordnung? Lagergebühr/Mahnung gewollt?). | Nina | nächstes Coaching |  |
| 10 | Zuständigkeit BPMN 09/10 klären – drei Dokumente weisen die Prüfung unterschiedlich zu (Maxi oder Jakob). Entscheiden und in doku/03-entscheidungen.md festhalten. | Maxi, Jakob | 15.10. |  |
| 11 | Abgabe-Archiv bauen – Fallstudie-WWI25B4-Gruppe1.zip mit Projekt-WWI25B4-Gruppe1.pdf, BPMN-WWI25B4-Gruppe1.zip, UML-WWI25B4-Gruppe1.vpp und dem PDF-Export der Präsentation (mit Angabe der Vortragenden). Jede Person lädt das vollständige Archiv selbst in Moodle hoch. | David (Backup), alle (Upload) | 13.11., 23:59 | Anleitung: abgabe/README.md |

Die Punkte 3 und 4 sind Abgabekriterien laut Ablauf (VPP-Datei, Camunda Cloud). Punkt 5 enthält die Pflichtangabe, wer welchen Beitrag erarbeitet hat. Ohne diese drei Punkte ist die Abgabe unvollständig.

# 2 Push und Merge (Kilian, sofort)

Auf dem Windows-Laptop im Ordner SYAN\02.09.26 ist der Branch feature/komplettcheck-e17 bereits ausgecheckt (er enthält auch feature/kunde-pool). Beim Wechsel konnte Git zwei Sperrdateien nicht löschen, deshalb sind die Arbeitsdateien noch auf dem alten Stand. Zuerst die Sperrdateien löschen und den Branch neu auschecken:

cd "C:\Users\Kilian Platter\OneDrive\Desktop\SYAN\02.09.26"

del .git\index.lock

del .git\objects\maintenance.lock

git reset --hard feature/komplettcheck-e17

Kontrolle: „git status" muss „nothing to commit, working tree clean" melden und „git log --oneline -1" den Commit 0d89be8 zeigen. Dann pushen und auf main mergen:

git push -u origin feature/komplettcheck-e17

git switch main

git pull

git merge feature/komplettcheck-e17

git push

Danach können die Dateien SYAN\kunde-pool.bundle, SYAN\komplettcheck-e17.bundle und SYAN\E15-gesamtpruefung.bundle gelöscht werden; sie waren nur für die Übergabe nötig. Der Branch feature/kunde-pool muss nicht mehr gepusht werden, sein Inhalt steckt in feature/komplettcheck-e17.

# 3 Bereits erledigt (05.10.2026, mit KI-Unterstützung)

- BPMN: Abgelehnte und reklamierte Aufträge werden jetzt über „08 Abholung abwickeln" zurückgegeben (Prozess 03, 04, 09); Prozess 08 unterscheidet Reparatur, Diagnosepauschale und kostenfrei. Die Nacharbeit aus Prozess 09 läuft über Prozess 07.

- BPMN: Jede Warteschleife hat einen Ausstieg (Timer bei Rückfrage und Nachtrag, dritte Erinnerung beim KVA, Storno und Alternativlieferant, Lagergebühr und Mahnung, Abschreibung nach zweiter Eskalation). Fehlende Nachrichtenflüsse in 08, 09 und 10 ergänzt. Prozess 05 informiert den Kunden vor der Bestellung, Prozess 06 verarbeitet auch Nachbestellvorschläge.

- UML: include/extend korrigiert, Akteur Servicemitarbeiter (Lane Service / Annahme), UC19 Retoure abwickeln, Reklamation → Nacharbeitsauftrag im Klassenmodell, Kostenvoranschlag als Assoziation, Sequenzdiagramme 2 bis 6 und Zustandsdiagramm an die Prozesse angepasst. Jetzt 27 Klassen, 36 Assoziationen, 19 Use Cases, 8 Akteure.

- Texte: Entscheidung E-17, Prüfprotokoll (doku/protokolle/2026-10-05-komplettcheck.md), QA-Checkliste (Entwurf), OOA-Reihenfolge, Konsistenzaussagen, Stand-Daten, Sprint-Zählung; Doku (38 Seiten, Klassendiagramm als Anhang C) und Präsentation (20 Folien) neu erzeugt; BPMN-ZIP neu gepackt.

- Prüfungen: Camunda-Linter 0 Befunde, bpmnlint 0 Befunde, Layout-Prüfung 0 Befunde, Regel „Botschaft = Operation" 0 Verstöße, alle generierten Dateien byte-identisch reproduzierbar.

Hinweis zur akademischen Integrität: Die Korrekturen aus E-15, E-16 und E-17 wurden mit dem KI-Werkzeug Claude vorbereitet. Die Gruppe muss sie prüfen, fachlich bestätigen (Punkt 2) und die KI-Nutzung in Kapitel 1 der Dokumentation nennen; der Hinweis dort ist bereits vorformuliert.

# 4 Termine

| Termin | Was bis dahin fertig sein muss |
| --- | --- |
| 15.10.2026 (Sprint 3) | Punkte 2, 3, 4, 6, 7, 10; Entscheidungen zu Lagergebühr/Mahnung und BPMN-Zuständigkeit |
| 22.10.2026 (Generalprobe) | Punkte 5 und 8: Doku ohne Platzhalter, Präsentation mit Notizen, Probelauf mit Zeitmessung |
| 27.10.2026, 09:00, B458 | Abschlusspräsentation, 15–20 Minuten, alle sprechen |
| 13.11.2026, 23:59 | Punkt 11: Fallstudie-WWI25B4-Gruppe1.zip von jeder Person in Moodle hochgeladen |