# Aufgabenverteilung Gruppentermin

RepairFlow – Fallstudie Systemanalyse, WWI25B4 Gruppe 1 · Stand: 05.10.2026 (nach Gruppenbeschluss E-20)

Ausgangslage: BPMN-Prüfung abgeschlossen (inkl. E-19), UML-BPMN-Abgleich (E-18) übernommen, alle offenen Entscheidungen getroffen (E-20). Nächster kritischer Schritt ist die Pflichtabgabe UML-WWI25B4-Gruppe1.vpp.

# 1 Kilian + David: Visual Paradigm (.vpp erstellen)

Anleitung: uml/README.md. Beide arbeiten im selben Teamwork-Projekt – deshalb ist die Reihenfolge wichtig.

- Kilian (allein): VPN an, Visual Paradigm öffnen, Teamwork-Projekt WWI25B4G1 (trunk) öffnen.

  - Project → Import → XMI → uml/modell.xmi (aktueller Stand von main).

  - Im Model Explorer prüfen: 27 Klassen, 7 Enums, 19 Use Cases, 8 Akteure.

  - Sofort Commit.

- David: erst danach Update, damit beide denselben Stand haben.

- Dann parallel, jeder an anderen Diagrammen (siehe Tabelle).

| Kilian | David |
| --- | --- |
| - Use-Case-Diagramm „ud RepairFlow“: Systemgrenze, Use Cases, Akteure; include/extend gegen usecase.png prüfen - Klassendiagramm „cd RepairFlow“, Layout nach klassen.png; Stereotypen «mandant»/«stammdaten» von Hand setzen - Sequenzdiagramme SD1 (UC01) und SD3 (UC09) | - Sequenzdiagramm SD2 (UC07) - Sequenzdiagramm SD4 (UC14) - Sequenzdiagramm SD5 (UC16) - Sequenzdiagramm SD6 (UC10) |

- Sequenzdiagramme anlegen:

  - Jedes als Unterdiagramm seines Use Case: Rechtsklick auf den Use Case → Sub Diagrams → New Diagram → Sequence Diagram.

  - Lebenslinien als „: Klassenname“ mit der Klasse verknüpfen. Dann bietet VP die Operationen zur Auswahl an, und die Regel „Botschaft = Operation“ ist automatisch erfüllt.

- Regeln fürs Arbeiten:

  - Nach jedem fertigen Diagramm Commit, vor jedem neuen Diagramm Update.

  - Am Ende File → Save Project As → UML-WWI25B4-Gruppe1.vpp und die Datei in uml/ einchecken (eigener Branch, Pull Request).

  - Falls der XMI-Import Fehler meldet: Screenshot machen und weitergeben, nicht stundenlang selbst suchen.

# 2 Der Rest

| Wer | Aufgabe heute |
| --- | --- |
| Maximilian | - Alle 10 BPMN im Camunda Modeler öffnen, Problems-Panel prüfen und speichern - Danach alle PNGs neu exportieren (gleicher Dateiname wie die .bpmn-Datei) - Branch anlegen, Pull Request stellen - Das BPMN-Abgabe-ZIP packen wir erst zur Abgabe selbst (abgabe/README.md) |
| Adrian (PO) | - E-19 (Jakob, P07/P08) mit der Gruppe bestätigen: Fristen bis zur Verwertung und bis zum Inkasso, eigener Status für verwertete Geräte ja/nein - Ergebnis kurz in doku/03-entscheidungen.md eintragen |
| Jakob (QA) | - UML-BPMN-Abgleich (archiv/doku/protokolle/2026-10-05-uml-bpmn-abgleich.md) gegen die BPMN-PNGs lesen und Befunde notieren - QA-Checkliste doku/qa-checkliste.md finalisieren - Pull Request „E-20 und Aufräumen“ prüfen und mergen - Pull Requests der anderen mergen (Kilian und David sind in VP gebunden) |
| Nina (PL) | - Gelbe Platzhalter in der Doku füllen: Kapitel 1 (wer hat was gemacht), 3.3 Reviews, 4.3 Sprint-Ergebnisse, 6 Herausforderungen, 7 Feedback - KI-Angabe für den Moodle-Upload formulieren (E-15 bis E-17, E-20 und Doku-Entwürfe mit Claude; E-18 mit Codex; E-19 mit KI-Unterstützung, Werkzeug von Jakob zu bestätigen) |

# 3 Git-Regel für alle

- Vorher git switch main und git pull.

- Pro Aufgabe ein eigener Branch und ein Pull Request; Jakob merged.

- Commit-Stempel: [T04 2026-10-05].

# 4 Hinweise

- Diese Verteilung dient zugleich als Nachweis „wer hat was erarbeitet“ für Kapitel 1 der Doku und fürs Protokoll.

- KI-Einsatz: steht nicht in der Doku, sondern wird beim Moodle-Upload gesondert angegeben (E-20). E-15 bis E-17 und E-20 wurden mit Claude vorbereitet, E-18 mit Codex (von David zu bestätigen), E-19 mit KI-Unterstützung (Werkzeug von Jakob zu bestätigen).

- Diese Aufgabenverteilung wurde mit KI-Unterstützung (Claude) als Vorschlag erstellt und von der Gruppe am Termin festgelegt.